# وثيقة متطلبات منتج SitoFolio

وثيقة تنفيذ ومراجعة واستكمال المنتج حتى الإطلاق

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| إصدار الوثيقة | 1.0 |
| تاريخ الإصدار | 17 أكتوبر 2026 |
| صاحب المنتج وصاحب الاعتماد البصري | ميخا جرجس |
| القارئ الأساسي | المطور الذي سيراجع المشروع ويستكمل التنفيذ والاختبار والتسليم |
| مستودع الكود | https://github.com/mikhagerges/sitofolio |
| نسخة الكود المرجعية | v0.14.1 عند التغيير ff804ce34d038fa6079877234d44e534ae434058 |
| وضع المنتج وقت إعداد الوثيقة | نسخة تجريبية محلية مع كود عام على GitHub واستكمال إنتاجي مطلوب |
| المرجع القابل للتحديث | docs/PRD-AR.md؛ نسخة Word مرفقة للمشاركة والقراءة |

المطلوب من المطور هو استلام المنتج الموجود، وتشغيله وفهمه، ومراجعة كل رحلة وميزة، ثم إصلاح النواقص واستكمال متطلبات التشغيل الفعلي. هذه الوثيقة تحدد النتيجة المطلوبة ومعايير قبولها. وجود واجهة أو مسار برمجي أو اختبار ناجح لا يغلق الميزة وحده؛ الإغلاق يحتاج تحققًا موثقًا من السلوك، واعتماد ميخا عندما يتعلق الأمر بالشكل والحركة.

تعكس «الحالة الحالية» نسخة الكود المرجعية وسجل التحقق المحلي وقت إعداد الوثيقة. المتطلبات المستقبلية والأهداف الرقمية المقترحة ليست نتائج قياس أو وعودًا بأن التنفيذ الحالي يحققها. قبل التنفيذ، يراجع المطور هذه النقطة المرجعية ويحدّث الفجوات والأدلة. لا تتضمن هذه الوثيقة مفاتيح خدمات أو حسابات أو ملفات مستخدمين خاصة.

محتويات الوثيقة

1 ملخص المنتج والنتيجة المطلوبة	3

2 المستخدمون والأدوار	3

3 مبادئ التجربة التي تحكم التنفيذ	3

4 نقطة البداية وحالة التنفيذ	4

5 رحلات المستخدم الأساسية	5

6 خريطة الشاشات والحالات	5

7 المتطلبات الوظيفية ومعايير القبول	6

8 الهوية البصرية والحركة	10

9 حدود الملفات والمعالجة الحالية	11

10 الباقات والقيود التجارية	12

11 نموذج البيانات وحالات العمل	13

12 خريطة التنفيذ والتكاملات	13

13 الجودة والأداء والإتاحة	15

14 الأمان والخصوصية والتشغيل	16

15 خطة الاختبار والتغطية	17

16 مراحل الاستكمال وبوابات القبول	18

17 القرارات المفتوحة	19

18 تسليم المطور ومعنى اكتمال المشروع	19

19 قياس نجاح المنتج بعد التجربة	20

20 المراجع وسجل التحديث	20

# 1 ملخص المنتج والنتيجة المطلوبة

SitoFolio أداة تساعد المصممين والمبدعين على تحويل هويتهم وأعمالهم إلى بورتفوليو واضح ومميز، قابل للتعديل والنشر من دون كتابة كود. يبدأ المستخدم ببيانات قليلة، يختار اتجاهًا بصريًا مناسبًا، ويضيف أعماله يدويًا أو يستوردها، ثم يراجع المحتوى ويعدله وينشر نسخة يختارها بنفسه.

المشكلة التي نعالجها هي أن عرض الأعمال الجيد يحتاج أكثر من قالب وصور. يحتاج ترتيبًا للقصة، واحترامًا لتكوين التصميم الأصلي، وأدوات تعديل مفهومة، وحركة مرتبطة بالمحتوى، وثقة بأن الحفظ والخصوصية والنشر يعملون كما يتوقع المستخدم.

النتيجة المطلوبة منتج يستطيع مستخدم جديد فهمه والوصول فيه إلى معاينة مناسبة بسرعة، ويستطيع مستخدم لديه عشرات الصفحات والصور تنظيمها من دون فقد أو خلط، ويستطيع زائر البورتفوليو مشاهدة العمل والتواصل بسهولة على الكمبيوتر والموبايل.

## 1 1 أهداف النسخة المستهدفة

• رحلة متصلة من التسجيل إلى الإعداد واختيار القالب وإضافة الأعمال والتحرير والمعاينة والنشر.

• واجهة SitoFolio وقوالب لها شخصية واضحة، مع حركة مصممة لخدمة التكوين وقراءة العمل.

• حفظ موثوق يحافظ على المحتوى، واستيراد يصرّح بما تم وما تعذر، وفصل واضح بين المسودة والمنشور.

• خدمة قابلة للتشغيل والدعم والنسخ الاحتياطي، بحدود استخدام وتكلفة وصلاحيات يمكن التحقق منها.

• تسليم يستطيع مطور آخر تشغيله ومراجعته وتحديثه من تعليمات موثقة، من دون الاعتماد على جهاز المنشئ.

## 1 2 حدود النطاق

داخل النطاق: واجهة المنتج، التسجيل والإعداد، القوالب العشرون، البروفايل، مكتبة المشاريع، محرر الصفحات والقصص، مكتبة الوسائط، الاستيراد والمراجعة، مساعدة AI الاختيارية، المعاينة والنشر، التواصل والإحصائيات، الباقات، الخدمات والتشغيل والجودة.

ليست متطلبات تلقائية لهذه النسخة: تطبيق موبايل مستقل، متجر قوالب من أطراف أخرى، تعاون فرق وتحرير متزامن مباشر، محرر تصميم حر بلا قيود، استنساخ مواقع المراجع، أو استيراد Behance عبر scraping. معالجة الفيديو الأصلي المتقدمة وOCR تُحسم في سجل القرارات قبل إدخالهما في خطة الإطلاق؛ عرض فيديوهات الأمثلة الحالية لا يعني وجود استيراد فيديو عام.

# 2 المستخدمون والأدوار

| الدور | الاحتياج الأساسي | الصلاحية المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| زائر موقع SitoFolio | فهم المنتج وتجربة القوالب ومعرفة الباقات | تصفح عام ومعاينة الأمثلة من دون تعديل حساب |
| مصمم يبدأ بورتفوليو | الوصول إلى شكل مناسب وإضافة أول مشروع | مساحة خاصة فارغة وإعداد تدريجي ومحرر واضح |
| مبدع لديه أرشيف أعمال | تنظيم PDFs وصور ومجلدات إلى قصص كاملة | استيراد ومراجعة وتحكم في الترتيب والخصوصية |
| صاحب بورتفوليو منشور | تحديث العمل ومتابعة التواصل | تعديل مسودات ونشر مقصود وإحصائيات ورسائل تخص حسابه |
| زائر البورتفوليو | مشاهدة الأعمال والتواصل أو تحميل CV | الوصول إلى المحتوى المنشور فقط وفق حماية المشروع |
| مشغل الخدمة | دعم الأعطال وإدارة التشغيل | أدوات إدارية محدودة ومسجلة؛ أدوات الدعم الإنتاجية لم تكتمل حاليًا |

الحساب الواحد هو وحدة الملكية الحالية. لا يفترض المطور وجود فرق أو أدوار تعاونية في المنتج قبل اعتماد نطاق مستقل لها. صلاحيات التشغيل لا تبرر إتاحة محتوى العملاء لجميع موظفي الدعم.

# 3 مبادئ التجربة التي تحكم التنفيذ

1. نبدأ من النسخة الحالية ونصلح مجموعات مترابطة من المشكلات. لا نعيد تصميم أقسام سليمة أو نستبدل التقنية كلها من دون سبب موثق وخطة انتقال معتمدة.

2. واجهة المنتج الحالية بالإنجليزية. هذه الوثيقة والمتابعة بالعربية. دعم العربية الكامل في البورتفوليو يشمل اتجاه العرض والنص المختلط؛ اختيار لغة في SEO وحده لا يثبت اكتمال RTL.

3. يبقى العمل اليدوي متاحًا. رفع الملفات واختيار AI والنشر أفعال منفصلة ومفهومة.

4. المسودة خاصة افتراضيًا، والحفظ لا ينشر، وتجربة قالب لا تغيّر المحتوى المحفوظ.

5. الصورة أو صفحة التصميم تُعرض كاملة حيث تكون قراءة التكوين هي الهدف. الكفر لا يحل محل قصة المشروع كاملة.

6. الإعدادات الأساسية ظاهرة في وقت الحاجة، والأدوات المتقدمة لا تزاحم أول استخدام. التعديل المباشر يفتح لوحة خصائص مفهومة بدل نوافذ متكررة.

7. الحالات الفارغة والفشل والانقطاع والحدود جزء من التصميم. لا توجد أزرار توحي بميزة تعمل بينما الخدمة غير متصلة.

8. أرقام العملاء والسنوات والنتائج والاعتمادات تأتي من المستخدم أو مصدر مؤكد. بيانات المثال لا تُقدَّم كإنجازات لكل مستخدم.

# 4 نقطة البداية وحالة التنفيذ

تعني «متحقق محليًا» وجود دليل سابق أو اختبار محلي في النسخة المرجعية؛ يظل المطور مسؤولًا عن إعادة التحقق في بيئته وعلى نسخة التجربة. لا تعني أي حالة في هذا الجدول اعتمادًا نهائيًا للمنتج.

| المجال | ما هو موجود حاليًا | المطلوب قبل الإغلاق |
| --- | --- | --- |
| التسجيل والمساحات الخاصة | حسابات محلية وكلمات مرور مجزأة وجلسات وعزل بيانات | مراجعة الأمان والاستعادة وتأكيد البريد عمليًا |
| الإعداد الأول | خمس خطوات وحفظ تقدم وثلاثة ترشيحات | إعادة اختبار الرحلة واعتماد الشكل |
| واجهة SitoFolio | واجهة جديدة وتنقل مشترك ووضع فاتح وداكن | مراجعة جميع الشاشات والحالات واعتماد ميخا |
| الحركة في الرئيسية | تكوين يعيد ترتيب عناصره ومعرض أعمال مرتبط بالتمرير | اعتماد المشهدين وجودتهما على الأجهزة المختلفة |
| القوالب | عشرون قالبًا ومعاينات وأمثلة حقيقية | مراجعة كل قالب؛ الحركة الجديدة ليست مكتملة في العشرين |
| المحرر | محرر قائم ولوحة خصائص وربط حفظ بالخادم | مراجعة الأدوات والحفظ والتعارض والتنقل بالكامل |
| الاستيراد المحلي | صور وPDF وZIP ومجلدات وطابور ومراجعة | اختبارات حالات حقيقية وعزل تحليل الملفات إنتاجيًا |
| Drive وتسجيل Google | مسارات تكامل وOAuth ومزامنة ملفات بالخلفية | إعداد رسمي وصلاحيات مناسبة واختبار مزود حقيقي |
| AI | محولات للتحليل والكتابة وحدود طلبات وتخزين مؤقت | تقييم جودة وتكلفة وخصوصية مع خدمة فعلية |
| النشر | لقطات منشورة ومسارات محلية وروابط مراجعة | استضافة فعلية وHTTPS واختبار من أجهزة خارجية |
| الدومينات | تحقق ملكية عبر TXT | توجيه واستضافة وشهادات TLS وتجديد وتشغيل |
| البريد | محول لإرسال التحقق والاستعادة والتنبيهات | إعداد المرسل والتسليم والفشل واختبار حقيقي |
| الدفع | محول Checkout وPortal وwebhooks | أهلية بوابة وأسعار معتمدة وتسوية واختبار دورة الاشتراك |
| الإحصائيات والرسائل | أحداث زيارة وتواصل وCV وصندوق رسائل وتصدير | دقة الأرقام والخصوصية ومكافحة الإزعاج |
| التشغيل الإنتاجي | SQLite وملفات محلية وعامل واحد في النسخة التجريبية | تخزين دائم وعزل ومراقبة ونسخ احتياطي واستعادة |
| التحقق الآلي | 38 اختبارًا نجحت محليًا ومن نسخة الملفات المشتركة | تثبيت نقطة البداية وتوسيع التغطية حسب الفجوات |

أمثلة العرض الحالية تضم 14 مجموعة أعمال تمثل 210 ملفات مصدر، وتشمل صفحات تصميم كاملة و21 فيديو MP4. هي بيانات عرض مستقلة عن حسابات المستخدمين. مفاتيح الخدمات وقواعد بيانات الحسابات والملفات الأصلية الخاصة وروابط Drive الأصلية مستبعدة من الريبو.

# 5 رحلات المستخدم الأساسية

## 5 1 مستخدم جديد من التسجيل إلى أول معاينة

يتصفح الزائر المنتج والقوالب، ثم ينشئ حسابًا. يبدأ بمساحة فارغة، يحدد التخصص والهدف، ويختار شخصية بصرية واحدة أو اثنتين، ثم يضيف الاسم والمسمى المهني. يمكنه تأجيل الصورة والنبذة واستيراد الأعمال. تعرض الخطوة الأخيرة ثلاثة قوالب مناسبة وخيار عرض جميع القوالب؛ المعاينة لا تطبق القالب تلقائيًا. عند الاختيار يفتح المحرر باسم المستخدم ومحتواه، ثم يستطيع المعاينة والنشر عندما يقرر.

حالات يجب اختبارها: تأجيل الإعداد واستكماله بعد تسجيل الدخول، الرجوع إلى خطوة سابقة، فشل حفظ الخطوة، تغيير الاختيارات، دخول معرض جميع القوالب والعودة، عدم وجود أعمال، وعدم توفر Google أو AI.

## 5 2 استيراد أرشيف ثم إنشاء مشاريع

يحدد المستخدم المصدر والملفات، يرى الحدود والصيغ المدعومة، ويرفع مع إمكانية استكمال الأجزاء المنقطعة. يختار التحليل الاختياري بوضوح. تعمل المعالجة في الخلفية ويستطيع المغادرة والعودة. عند اكتمال الاستخراج تُفتح المراجعة: التأكد من عدد الصفحات والصور، والتجميع، والتسمية، والدمج أو التقسيم والترتيب واختيار الكفر. لا تتحول النتيجة إلى مشاريع إلا بعد تأكيد المراجعة. المشاريع الناتجة Draft وPrivate، ولا تتكرر عند إعادة إرسال التأكيد.

## 5 3 تعديل بورتفوليو موجود أو تغيير القالب

يفتح المستخدم المحرر أو يجرب قالبًا بمحتواه. يرى نفس نظام العرض في التحرير والمعاينة. عند التطبيق يتغير التكوين مع الحفاظ على البيانات والمشاريع. يختار صورة أو عنصرًا فتظهر خصائصه في اللوحة الحالية. يرى حالة الحفظ الفعلية، ويستطيع Undo وRedo. المعاينة لها رجوع واضح إلى نفس موضع التعديل أو المشروع.

## 5 4 النشر والتحديث وإلغاء النشر

يضبط المستخدم رابط البورتفوليو والإعدادات الأساسية، يراجع ما سيظهر للزائر، ثم ينشر صراحة. ينشئ الخادم نسخة مستقلة من المحتوى المسموح. أي تعديل لاحق يظل مسودة حتى إعادة النشر. إلغاء النشر يوقف الإتاحة العامة ويحافظ على المسودة. رابط مراجعة خاص له مدة صلاحية ولا يفتح ملفات لا تخص نسخته.

## 5 5 زائر بورتفوليو وصاحب اشتراك

يقرأ الزائر البروفايل ويفتح المشروع كاملًا، ويتنقل بين فصوله أو إلى المشروع التالي، ويتواصل أو يحمّل CV إذا أتاحه المالك. المشاريع المحمية تتطلب كلمة المرور قبل محتواها ووسائطها. يستطيع صاحب الحساب مراجعة الرسائل والإحصائيات وحدود الباقة؛ الشراء والتجديد والإلغاء لا يغيّرون الخطة إلا بنتيجة مؤكدة من بوابة الدفع.

# 6 خريطة الشاشات والحالات

| المجموعة | الشاشات المطلوبة | الحالات التي لا يجوز إهمالها |
| --- | --- | --- |
| عامة | الرئيسية ومجموعة القوالب والباقات والدخول والتسجيل | زائر ومستخدم مسجل وخدمة غير متاحة وروابط مباشرة |
| الإعداد | التخصص والهدف والشخصية والبروفايل والأعمال والقالب | بيانات ناقصة وحفظ فاشل وتأجيل واستكمال |
| الاستوديو | نظرة عامة ومشاريع وبروفايل وبراند وقوالب واستيراد | مساحة فارغة وتحميل وفشل وحدود استخدام |
| الاستيراد | اختيار المصدر والرفع والمعالجة والمراجعة | انقطاع وإلغاء وفشل جزئي وإعادة محاولة |
| التحرير | محرر الصفحة ومحرر المشروع وخصائص العنصر والوسائط | اختيار عنصر وحفظ وتعارض وUndo وRedo |
| العرض | معاينة وأمثلة ومراجعة خاصة وبورتفوليو منشور | كمبيوتر وتابلت وموبايل ومحتوى طويل وحماية |
| الحساب | إعدادات ودخول واستعادة وتحقق وباقات وفواتير | مزود غير متصل وجلسة منتهية ودفع فاشل |
| التشغيل | دعم ومراقبة ونسخ احتياطي وإدارة الحذف | مطلوب استكمال أدواته؛ ليس لوحة مكتملة حاليًا |

كل شاشة تدخل المراجعة بحالات التحميل والفراغ والنجاح والخطأ والقيود، وبسلوك رجوع وتحديث صفحة واضح. الروابط المحفوظة لا تُرجع المستخدم إلى شاشة غير مرتبطة بسبب فقد الحالة.

# 7 المتطلبات الوظيفية ومعايير القبول

الأرقام FR مراجع ثابتة يمكن استخدامها في المهام والاختبارات والبلاغات. البنود التالية تصف النتيجة المستهدفة، سواء كان تنفيذها الحالي كاملًا أو جزئيًا أو غير موجود. تستخدم حالة المجال في القسم 4 كنقطة بداية، ثم يسجل المطور حالتها الفعلية وأدلتها.

## 7 1 الحساب والدخول FR01

• FR01.1 يدعم التسجيل بالاسم والبريد وكلمة مرور مع تحقق من الحقول والتكرار ورسائل مفهومة؛ القيود الحالية لكلمة المرور من 12 إلى 256 حرفًا.

• FR01.2 ينشئ كل حساب مساحة مستقلة بلا مشاريع أو صور أو بيانات اتصال لشخص آخر. لا تعتمد بيانات الحساب على localStorage وحده.

• FR01.3 يعمل الدخول والخروج وانتهاء الجلسة؛ تُحفظ الجلسة بطريقة آمنة ويُمنع الوصول إلى بيانات حساب آخر بتغيير المعرفات.

• FR01.4 يدعم تأكيد البريد واستعادة كلمة المرور بروابط مؤقتة أحادية الاستخدام، مع تحديد المعدل ورسائل لا تكشف وجود الحساب. يجب إبطال الروابط والجلسات المناسبة بعد الاستعادة وفق سياسة موثقة.

• FR01.5 يظهر Google عندما يكون مهيأ ومختبرًا. فشل OAuth أو إلغاؤه لا ينشئ حسابات مكررة ولا يربط Drive بحساب غير المقصود.

القبول: ينشئ المختبر حسابين A وB، ويحاول الوصول المتبادل إلى المساحة والملفات والمشاريع والاستيرادات والمعاينة والتصدير؛ تُرفض كل المحاولات. يختبر البريد الصحيح والخاطئ والمنتهي والمستخدم سابقًا، والخروج ثم إعادة فتح رابط محمي. غياب خدمة البريد لا ينتج ادعاء بأن الرسالة أُرسلت.

## 7 2 الإعداد الأول FR02

• FR02.1 التسلسل المعتمد خمس خطوات: التخصص والهدف، الشخصية البصرية، البروفايل، إضافة أعمال اختيارية، ثم القالب.

• FR02.2 التخصص والهدف مطلوبان، والشخصية واحدة أو اثنتان دون تكرار، والاسم والمسمى مطلوبان. الصورة والنبذة والموقع والاستيراد اختيارية في البداية.

• FR02.3 تحفظ الخطوات عند الاستمرار، وتظهر حالة الفشل دون فقد المدخلات. يعمل الرجوع والتأجيل والاستكمال بعد تسجيل الدخول.

• FR02.4 الترشيحات ثلاثة قوالب مختلفة، تتأثر بالاختيارات؛ يتاح عرض العشرين ومعاينتها قبل التطبيق.

• FR02.5 لا يكتمل الإعداد دون اختيار قالب، ولا تُفرض رحلة جديدة على حساب قديم بلا سبب. أمثلة المشاريع اختيار صريح وليست بيانات مستخدم مفروضة.

القبول: حساب جديد فارغ يصل إلى المحرر باسمه، مع إمكانية تخطي الأعمال والصورة. اختيار ثلاث شخصيات أو تجاوز حقول لازمة لا يمر. بعد انقطاع الاتصال والعودة لا تظهر خطوة مكتملة لم تُحفظ، ولا ينشأ نشر تلقائي.

## 7 3 واجهة الاستوديو والتنقل FR03

• FR03.1 يظهر القسم الحالي ومسار العودة، وتكون إضافة مشروع والتحرير والمعاينة والنشر أفعالًا واضحة على المقاسات المدعومة.

• FR03.2 النظرة العامة تعرض الحالة وآخر تعديل وآخر نشر والاستخدام من بيانات فعلية. الحالات الفارغة تقود إلى خطوة مفيدة.

• FR03.3 تعمل الروابط المباشرة وتحديث الصفحة والرجوع في المتصفح؛ تبديل الثيم لا يمس المحتوى.

• FR03.4 الوصول للأزرار عبر لوحة المفاتيح واضح، ولا يعتمد التنقل على Hover أو المؤشر المخصص.

القبول: ينجح الوصول إلى كل فعل أساسي من حساب فارغ ومن حساب ممتلئ على موبايل وكمبيوتر، دون عناصر خارج الشاشة أو حلقات تنقل أو أرقام افتراضية مضللة.

## 7 4 القوالب والتخصيص FR04

• FR04.1 يظل الكتالوج عشرين قالبًا بالاسم والمعرف وفق الملحق، مع بحث وتصنيف وصورة تمثل النتيجة الحقيقية.

• FR04.2 Full Preview يعمل قبل الاختيار، ويدعم محتوى المثال أو محتوى المستخدم دون تعديل المساحة أو اختيار القالب المحفوظ.

• FR04.3 التطبيق يحافظ على الاسم والمشاريع والوسائط والبيانات الموجودة، ولا يكرر أمثلة سبق إضافتها، ويحترم حد الباقة.

• FR04.4 يدعم اختيار لوحات جاهزة وتعديل الخلفية والنص واللون المميز والسطح، والعودة إلى ألوان القالب بوضوح.

• FR04.5 استخراج ألوان من صورة أو PDF ينتج اقتراحًا قابلًا للمراجعة؛ لا يطبقه قبل اختيار المستخدم، ويظهر تحذيرًا مفيدًا عندما يقل التباين.

• FR04.6 الخط الأساسي Sans serif، مع نظام خطوط بديل مرخص عند غياب Adobe Fonts. يظل اللوجو مطابقًا لأصله، ونسخته الداكنة بيج بخلفية شفافة.

القبول: مقارنة مساحة محفوظة قبل تجربة قالب وبعدها تُظهر عدم التعديل. تطبيق قالبين متتاليين على حساب فيه مشاريع لا يفقد مشروعًا أو يغير ترتيب القصة أو يضيف عينات بلا اختيار. تُراجع الألوان والنصوص الطويلة في كل قالب.

## 7 5 البروفايل والبراند الشخصي FR05

• FR05.1 يمكن تعديل الاسم والمسمى والنبذة والموقع والبريد والهاتف والروابط والمهارات والأدوات وحالة التوفر وCV، وإخفاء الحقول غير المرغوبة.

• FR05.2 تدعم الصورة البديلة ووصفها والتحكم المناسب في تموضعها. الصور الشفافة تحتفظ بشفافيتها، ولا تُقص الرأس أو أطراف العمل دون قرار واضح.

• FR05.3 يدعم المشهد الطبقي صورة وخلفية مستقلتين وعمقًا قابلًا للضبط في المواضع المدعومة، مع بديل ثابت للموبايل وتقليل الحركة.

• FR05.4 يقبل شريط العملاء أسماء أو لوجوهات وترتيبًا وسرعة واتجاهًا وإيقافًا. القائمة الفارغة لا توهم بعملاء موجودين.

• FR05.5 تقبل أرقام الخبرة والعملاء والمشاريع والدول بيانات المستخدم، مع تمييز القيم التوضيحية. الدول غير المعروفة تبقى أسماء دون مواقع مختلقة.

القبول: تعديل كل نوع حقل يظهر في موقعه الصحيح بعد إعادة الفتح، ولا يُنسب المثال للمستخدم الجديد. لا تكشف الحركة حدًا غير مقصود للصورة، ويمكن إيقاف شريط العملاء بالتفاعل المناسب.

## 7 6 مكتبة المشاريع وقصة المشروع FR06

• FR06.1 يمكن إنشاء مشروع من معلومات قليلة ثم إضافة العنوان والنوع والعميل والسنة والدور والوصف والكفر والوسائط والاعتمادات.

• FR06.2 تشمل الأنواع الحالية Branding وUI/UX وMotion وVideo وPhotography وOther. أنواع البيانات لا تعني أن كل صيغة ملف لها محلل أصلي.

• FR06.3 تعمل عمليات البحث والتصفية والتكرار والأرشفة والترتيب وFeatured. توضح الواجهة الفرق بين Draft وPublished وArchived أو Hidden وبين Public وPrivate وPassword protected.

• FR06.4 تُعرض القصص كاملة بترتيبها، وصفحات PDF كصفحات تصميم كاملة. يمكن اختيار كفر مستقل دون تغيير ترتيب الصور.

• FR06.5 يدعم نظام البلوكات المطلوب مقدمة وصورة كبيرة وجاليري ونصًا مع صورة والتحدي والهدف والبحث والفكرة والمراحل والنتيجة والمقارنة والفيديو والموكاب والاقتباس والاعتمادات والمشروع التالي. يراجع المطور كل نوع؛ وجود اسمه في قائمة لا يثبت أن محرره وعرضه مكتملان.

• FR06.6 تعمل إضافة وتكرار وترتيب وإخفاء وإزالة البلوكات مع مسار رجوع مناسب، ولا تبقى الروابط تشير إلى بلوكات أو مشاريع أزيلت.

القبول: مشروع قصير وآخر طويل متعدد الأنواع يحافظان على كل الصور والصفحات وترتيبها عبر التحرير والمعاينة والنشر. الأرشفة والإخفاء لا يكشفان محتوى خاصًا من رابط مباشر. أفعال الإزالة تبين أثرها قبل ضياع العمل.

## 7 7 المحرر والحفظ FR07

• FR07.1 يظهر الشريط العلوي وقائمة الأقسام ومساحة العرض ولوحة الخصائص بعلاقات مفهومة، مع وضع مبسط وأدوات إضافية قابلة للاكتشاف.

• FR07.2 النقر على عنصر قابل للتحرير يحدد خصائصه داخل اللوحة الحالية. يختلف وضع التحرير عن وضع التفاعل مع الروابط، ويُفهم الاختيار دون الاعتماد على اللون وحده.

• FR07.3 تعمل إضافة الأقسام وإعادة ترتيبها وإخفاؤها وتكرارها، ويدعم نوع الصفحة المناسب دون كسر القالب.

• FR07.4 يعكس Autosave الحالات Saving وSaved وFailed بدقة. الحفظ المحلي المؤقت وحده لا يُعرض كحفظ خادم ناجح.

• FR07.5 تعمل Undo وRedo ضمن نطاق موثق. أي تغيير في الصورة أو الترتيب له نتيجة متوقعة ولا يفقد تعديلًا آخر بلا تنبيه.

• FR07.6 يحمي رقم المراجعة revision من الاستبدال الصامت عند فتح تبويبين. التعارض يقدم إعادة تحميل أو استعادة أو دمجًا مفهومًا؛ مجرد رسالة خطأ لا تكفي إذا ضاعت المدخلات.

• FR07.7 عند المغادرة أو فتح المعاينة، تُستكمل التغييرات أو يُشرح فشل الحفظ. الرجوع يستعيد سياق الصفحة أو المشروع.

القبول: بعد سلسلة تغييرات ثم تحديث الصفحة تُستعاد آخر نسخة مؤكدة. قطع الشبكة وإعادة المحاولة وتعديل تبويبين لا يمسحان نسخة أحدث. تُختبر قائمة Undo وRedo ونطاقها الفعلي بدل افتراض أنها تغطي كل أداة.

## 7 8 الصفحات والمعاينة FR08

• FR08.1 يعمل Home وWork وAbout وContact كأقسام أو صفحات مستقلة وفق إعداد الموقع، مع روابط صحيحة وعنوان واضح.

• FR08.2 تستخدم الأمثلة والتحرير والمعاينة والمنشور نفس منطق العرض للمحتوى نفسه. لا تظهر نتيجة جميلة في المعرض ثم مختلفة في المنتج الفعلي.

• FR08.3 تعمل معاينات Desktop وTablet وMobile دون تغيير المحتوى أو الخلط بينها وبين تحقق على جهاز حقيقي.

• FR08.4 يوجد Back to edit ظاهر يعود للوجهة الصحيحة. المعاينة الخاصة لا تصبح عامة بمجرد معرفة الرابط.

• FR08.5 يظل المحتوى مقروءًا مع نص طويل وصورة مختلفة وغياب الصورة والخط الخارجي وفشل تحميل بعض الوسائط.

القبول: يقارن المطور نفس المحتوى في المحرر والمعاينة والمنشور، ويتحقق من بنية الصفحة ونسب الصور والروابط. يختبر Mosaic خصوصًا مع اختلاف طول النصوص، دون مربعات مكسورة أو فراغات غير مقصودة.

## 7 9 استيراد الملفات FR09

• FR09.1 يدعم المسار الحالي PDF وPNG وJPEG وWebP وGIF وZIP ومجلدات، والنصوص المساندة المسموح بها. ملفات التصميم الأصلية غير المدعومة تُذكر صراحة مع طلب تصدير مناسب.

• FR09.2 يظهر تقدم الرفع والمعالجة وحالة الانتظار والإلغاء وإعادة المحاولة. دعم استكمال الرفع يراجع مع تحقق checksum، ولا يعيد رفع ملف مكتمل دون حاجة.

• FR09.3 لا تتوقف المهمة لمجرد مغادرة صفحة الاستيراد. يظهر تعطل العامل أو التأخر بصدق، وتبقى الملفات وحالة المهمة متاحة.

• FR09.4 تُستخرج صفحات PDF وصورها كناتج كامل صالح للعرض، مع بيان حدود استخراج النص أو الصور المضمنة أو الملفات الممسوحة ضوئيًا.

• FR09.5 التحليل المحلي يجمع حسب المصدر، والتحليل الذكي اختياري. كل صورة مستخرجة تُسند إلى مشروع واحد أو تُستبعد بقرار موثق؛ لا تُفقد دون إخطار.

• FR09.6 المراجعة تدعم تعديل البيانات والدمج والتقسيم والترتيب ونقل الصور وإزالتها واختيار الكفر والتراجع عن التغييرات الهيكلية.

• FR09.7 تأكيد المراجعة عملية ذرية لا تكرر النتائج عند إعادة الطلب. الملفات والمشاريع الجديدة خاصة ومسودات.

• FR09.8 Drive يستخدم الاتصال الرسمي واختيار المستخدم وصلاحيات مناسبة وحدودًا واضحة، مع التعامل مع سحب الصلاحية والملفات المحذوفة وفشل النسخ الجزئي.

القبول: تتطابق أعداد الصفحات والوسائط المتوقعة مع النتيجة، أو يظهر بيان صريح بما لم يستخرج. تُختبر ملفات مختلطة وحقيقية، ومراجعة بعشرات الصور، وإرسال تأكيد مرتين، ومهمة منقطعة، ومحاولة إدخال ملف تالف أو ضار أو أرشيف غير آمن.

## 7 10 مساعدة الذكاء الاصطناعي FR10

• FR10.1 الوظائف المستهدفة مسودة وصف، صياغة مهنية، اختصار، تحسين وضوح، نبذة، وسوم واقتراح ترتيب أقسام، مع تجميع بصري للأعمال في الاستيراد.

• FR10.2 يختار المستخدم الفعل ويرى نتيجة قابلة للتعديل ثم يقرر استخدامها. لا يُحفظ أو يُنشر نص مولد بدل المحتوى الأصلي تلقائيًا.

• FR10.3 لا تُختلق أسماء عملاء أو سنوات أو أدوار أو نتائج أو أرقام. البيانات غير المؤكدة تبقى فارغة أو سؤالًا واضحًا، مع إظهار انخفاض الثقة في التجميع.

• FR10.4 يُعامل نص PDF ومحتوى الصور والملفات كبيانات غير موثوقة، ولا يمنح النموذج أدوات أو صلاحية نشر أو كشف أسرار.

• FR10.5 تسبق التحليل موافقة واضحة على إرسال النسخ المحسنة إلى الخدمة. لا تتحول الموافقة على رفع ملف إلى موافقة ضمنية على كل تحليل خارجي.

• FR10.6 تُحجز حدود الطلب قبل الإرسال وتشمل الإعادة والفشل. التخزين المؤقت معزول لكل حساب، وتظل المراجعة اليدوية متاحة عند نفاد الميزانية.

• FR10.7 يقيس المطور تكلفة فعلية على مجموعة ممثلة، ويضبط سقفًا نقديًا وتنبيهات لدى المزود. عدد الطلبات وحده ليس ضمانًا لتكلفة مالية ثابتة.

القبول: غياب الخدمة وانتهاؤها ورفضها وTimeout وناتج غير صالح لا يفقدون الأصل ولا يعطلون المسار اليدوي. تقارن عينة من التجميع والكتابة بتقييم بشري، وتُسجل الأخطاء والتكلفة بدل الاكتفاء بأن الطلب أعاد استجابة.

## 7 11 النشر والخصوصية FR11

• FR11.1 النشر فعل صريح ينشئ snapshot من المحتوى المسموح فقط، مع اسم رابط صالح وفحص التعارض والأسماء المحجوزة.

• FR11.2 تبقى آخر نسخة منشورة مستقرة أثناء تعديل المسودة. إلغاء النشر لا يحذف الحساب أو المشاريع.

• FR11.3 تعمل إعدادات SEO والوصف وOG وfavicon واللغة والسماح بالفهرسة وخرائط الموقع وفق حالة الموقع والخطة.

• FR11.4 روابط المراجعة خاصة ومؤقتة ولها سياسة إلغاء وصلاحية واضحة. لا يقال للمستخدم إن رابط localhost متاح لمراجع خارجي.

• FR11.5 مشاريع Pro المحمية لا تكشف نصًا أو صورة أو فيديو أو thumbnail قبل الإذن؛ تُحفظ كلمات المرور مجزأة وتكون منح الوصول مؤقتة.

• FR11.6 إعدادات Private وHidden وإزالة بلوك أو مشروع من المنشور تنعكس على مسارات الوسائط المباشرة والتخزين المؤقت، وفق سياسة واضحة للمراجعات المنشورة.

• FR11.7 يكتمل ربط الدومين بإثبات الملكية والتوجيه وTLS وتجديد الشهادة وإزالة الربط. إثبات TXT وحده لا يعني أن الموقع يعمل على الدومين.

القبول: يفتح مختبر غير مسجل الموقع من جهاز آخر، ويجد المحتوى المنشور فقط. يعدل المالك المسودة ثم يتأكد من ثبات المنشور حتى إعادة النشر. يختبر الإلغاء وروابط المراجعة المنتهية ومشاريع محمية وروابط وسائط قديمة أو متداولة.

## 7 12 التواصل والإحصائيات FR12

• FR12.1 تعرض صفحة التواصل روابط سليمة ونموذج رسالة حقيقيًا مع تحقق ومدخلات آمنة وحدود للمعدل ومكافحة الإزعاج.

• FR12.2 تصل الرسالة إلى صندوق صاحب الموقع الصحيح؛ يوضح إرسال التنبيه بالبريد أو تعذره، دون خلط نجاح حفظ الرسالة بنجاح تسليم البريد.

• FR12.3 الزيارات والمشاريع الأعلى ومصادر الزيارة وأحداث التواصل وCV تعتمد على أحداث فعلية، مع تعريف طريقة العد واستبعاد زيارات المالك والمعاينة أو تمييزها.

• FR12.4 إعداد تعطيل الإحصائيات محترم، وتُحدد البيانات المسجلة ومدة الاحتفاظ بها. لا يظهر نشاط تجريبي كاستخدام حقيقي.

• FR12.5 CV ملف خاص إلى أن يُشار إليه من نسخة منشورة وفق سياسة الموقع، مع ضبط نوعه وحجمه وحق الوصول إليه.

القبول: حدث معروف يغير الرقم الصحيح بعد مدة تحديث موثقة، وتعطيل الجمع يمنع الحدث. رسالتان لحسابين لا تختلطان، وفشل مزود البريد لا يخفي الرسالة المحفوظة أو يدعي التسليم.

## 7 13 الباقات والدفع FR13

• FR13.1 تتطابق أسماء Free وSolo وPro والأسعار والحدود والفوائد في الواجهة والخادم وصفحة الدفع. الأسعار الحالية مقترحات داخل الكود وليست اعتمادًا تجاريًا.

• FR13.2 حدود المشاريع والتخزين وAI تُطبق على الخادم، بما يشمل الاستيراد وإضافة الأمثلة والتكرار، لا على الأزرار وحدها.

• FR13.3 لا يرتفع الاشتراك اعتمادًا على رابط رجوع Checkout وحده؛ يعتمد على حالة موثقة من المزود ومعالجة webhooks الموقعة دون تكرار الأثر.

• FR13.4 تُختبر البداية والتجديد والفشل والإلغاء ونهاية الفترة وتغيير الخطة والاسترداد عند دعمه، مع توضيح وقت سريان كل إجراء.

• FR13.5 تخفيض الباقة لا يحذف العمل أو يفقد المسودات. تُحدد سياسة حساب يتجاوز الحدود وكيف يستعيد مساحة أو يرقّي.

• FR13.6 لا تُحصّل أموال قبل اعتماد البوابة وأهليتها والأسعار وسياسات الضرائب والفواتير والإلغاء والاسترداد من صاحب المنتج والجهات المختصة عند الحاجة.

القبول: تُعاد نفس webhook أكثر من مرة بلا تكرار ترقية أو تحصيل داخل النظام، وتُرفض التواقيع الخاطئة. يراجع المطور مستخدمًا عند كل حد، وحالة دفع فاشل، وترقية ثم تخفيضًا يتجاوز معه التخزين أو عدد المشاريع.

## 7 14 إعدادات الحساب والبيانات FR14

• FR14.1 يمكن تعديل إعدادات الحساب وعرض حالة الخدمات المتاحة وتصدير البيانات الخاصة بالمستخدم بطريقة مفهومة وآمنة.

• FR14.2 يُستكمل حذف الحساب وسحب اتصالاته وإلغاء روابطه وتعامل الاشتراك ومدة الاحتفاظ والنسخ الاحتياطية وفق سياسة مكتوبة. هذه الرحلة غير مكتملة إنتاجيًا حاليًا.

• FR14.3 يعرض الإجراء أثره وتوقيته قبل التأكيد. لا تُحذف بيانات مستخدمين آخرين أو تُترك ملفات عامة بعد إتمام الإزالة حسب السياسة.

• FR14.4 أدوات الدعم تعرض أقل قدر لازم، وتسجل الأفعال الإدارية، ولا تعتمد على مشاركة كلمة مرور المستخدم أو تعديل قاعدة الإنتاج يدويًا كإجراء اعتيادي.

القبول: تصدير مستخدم A لا يتضمن شيئًا من B. تتبع تجربة حذف كاملة في بيئة اختبار الوصول إلى الحساب والملفات والروابط والرموز والاتصالات والاشتراك والنسخ المحتفظ بها، مع نتيجة موثقة لكل منها.

# 8 الهوية البصرية والحركة

## 8 1 اتجاه التصميم

المطلوب تصميم جديد مستلهم من جودة المراجع في التكوين والإيقاع والسرد. مراجع المستخدم الأساسية: MKVision وMedia Harbour وNeutomni وBulletproof وStefano BG وKyoosang Choi وصفحة Il Capo من AUGE. لا تُنسخ أكوادها أو صورها أو هويتها. الروابط موجودة في القسم 20.

الأولوية المتفق عليها العمل على واجهة SitoFolio أولًا ثم توسيع الجودة إلى القوالب. آخر ملاحظة من صاحب المنتج أن الحركة السابقة كانت عادية؛ وجود Fade أو Scale أو Hover وحده لا يحقق الهدف. الجولة الأخيرة قدمت مشهدين جديدين، ولا يزال الاعتماد البصري مفتوحًا.

## 8 2 شروط الحركة القابلة للمراجعة

• MOT01 لكل مشهد وظيفة محددة: إعادة تشكيل الهوية أو انتقال بين أعمال أو توضيح حالة. يشرح المطور ما الذي يتغير ولماذا، ويقدم تسجيلًا فعليًا للمراجعة.

• MOT02 تتحول عناصر التكوين بين Noir وSolstice وSignal بعلاقات واضحة بين الصورة والاسم والدور والأعمال، مع بقاء النص قابلًا للقراءة والاختيارات قابلة للاستخدام.

• MOT03 معرض الأعمال المرتبط بالتمرير يعرض كل عمل كاملًا في محطة مفهومة، مع تطابق العمل النشط مع العنوان والعداد والرابط. يبقى التمرير الأصلي للمتصفح متاحًا.

• MOT04 تغيير الاختيارات بسرعة أو Replay أو إيقاف الحركة أثناء الانتقال لا يترك عناصر شفافة أو مواضع معلقة أو نصوصًا مقصوصة.

• MOT05 Motion off وتفضيل النظام لتقليل الحركة يعرضان محتوى ثابتًا كاملًا، بروابط ولوحة مفاتيح سليمة، دون فراغات تمرير هائلة أو حاجة لانتظار Animation.

• MOT06 تتوقف الحسابات المتكررة خارج المشهد أو عند إخفاء التبويب، وتُنظف المستمعات والإطارات عند تغيير المسار. المؤشر المخصص لا يخفي مؤشر الكتابة أو يمنع التفاعل.

• MOT07 تتحمل المشاهد صورة مختلفة واسمًا طويلًا ونصوصًا واقعية، وتُبسط على الأجهزة الأضعف دون حذف وظائف أساسية.

• MOT08 لا تعطل الحركة اختيار النص أو تكبير الصفحة أو الأزرار أو النموذج، ولا يعتمد فهم عنصر مهم على حركة أو لون فقط.

الاعتماد: تسجيل قبل وبعد للمشهد، ومراجعة فعلية على موبايل وكمبيوتر، واختبار تقليل الحركة والتكرار السريع، ثم موافقة ميخا على الشكل والإيقاع. اجتياز اختبار حساب مواضع لا يساوي اعتمادًا بصريًا.

## 8 3 مصفوفة مراجعة القوالب

كل صف يحتاج سجلًا مستقلًا للمقاسات، والمحتوى القصير والطويل، والصور المختلفة، والألوان، وقصة مشروع مفتوحة، والكيبورد، وتقليل الحركة. عبارة «بانتظار المراجعة» لا تعني وجود خطأ مؤكد؛ تعني أن الإغلاق النهائي غير موثق بعد.

| القالب | المعرف | نطاق مراجعة الحركة الحالي | الاعتماد النهائي |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | drift | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Monument | monument | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Gridline | gridline | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Mosaic | mosaic | مراجعة Bento والنصوص والحركة | بانتظار المراجعة |
| Solstice | solstice | معالجة حركة أولى موجودة | بانتظار الاعتماد البصري |
| Noir | noir | معالجة حركة أولى موجودة | بانتظار الاعتماد البصري |
| Velocity | velocity | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Ember | ember | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Ledger | ledger | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Atelier | atelier | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Sprout | sprout | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Aura | aura | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Cutpaper | cutpaper | مراجعة الكولاج والمحتوى والحركة | بانتظار المراجعة |
| Pencil | pencil | مراجعة الخطوط المرسومة والحركة | بانتظار المراجعة |
| Aire | aire | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Folio | folio | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Signal | signal | معالجة حركة أولى موجودة | بانتظار الاعتماد البصري |
| Afterhours | afterhours | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |
| Exhibit | exhibit | مراجعة عرض الصور والحركة | بانتظار المراجعة |
| Studio | studio | مراجعة الهوية والحركة مطلوبة | بانتظار المراجعة |

# 9 حدود الملفات والمعالجة الحالية

هذه حدود النسخة المرجعية، وليست وعدًا بأن كل ملف داخلها سيعالج بنجاح. يجوز تغييرها بعد قياس واختبار وباتساق بين الواجهة والخادم.

| البند | القيمة أو السلوك الحالي |
| --- | --- |
| حجم الملف الواحد | 50 MB |
| إجمالي مهمة الاستيراد | 150 MB |
| عدد الملفات المدخلة | 120 |
| إجمالي صفحات PDF في المهمة | 120 |
| إجمالي الوسائط المستخرجة | 240 |
| فك ZIP | حد توسع 400 MB ونسبة ضغط لا تتجاوز 100 |
| ZIP غير المسموح | متداخل أو مشفر أو به symlinks أو مسارات غير آمنة |
| الصور | حاجز 40 مليون بكسل |
| مهلة التحليل المحلي | 120 ثانية |
| أجزاء الرفع القابل للاستكمال | 2 MB مع تحقق SHA-256 عند الإنهاء |
| GIF المستورد | تحليل الإطار الأول مع تنبيه؛ حفظ الحركة كاملة غير مكتمل |
| الفيديو الأصلي | أمثلة MP4 تُعرض حاليًا؛ الاستيراد والتحويل العام يحتاجان تنفيذًا |
| Drive | عمق مجلدات 8 وحد اختيار 120؛ الصلاحيات والتصدير تُختبر فعليًا |
| استخراج الألوان | صورة 8 MB أو PDF بحجم 20 MB؛ حتى 8 صفحات مختارة |
| طلبات استخراج الألوان | 6 في الدقيقة للحساب ومعالجتان متزامنتان ومهلة 25 ثانية |

يُذكر للمستخدم وضع الملف الأصلي، والنسخة المعروضة، وما أُرسل لخدمة خارجية إن اختار التحليل. لا يُحفظ اسم الملف أو مسار ZIP كمسار إخراج قابل للتحكم. تُراعى ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا والألوان والشفافية والاتجاه والصفحات الفارغة في خطة الاختبار.

## 9 1 ميزانية AI الحالية

تُحسَّن النسخ المرسلة حاليًا إلى صور JPEG لا يتجاوز ضلعها 768 بكسل، بمستوى تفاصيل منخفض، ونص مستخرج حتى 2000 حرف لكل عنصر، ودفعات حتى 8 عناصر. حد الخرج للتحليل 4000 token مع محاولتين على الأكثر لكل دفعة، وحد خرج الكتابة 1600 token. هذه إعدادات التنفيذ المرجعي وتحتاج قياس جودة وتكلفة عند التوصيل.

الحد الافتراضي 12 طلبًا لكل مهمة و100 طلب للخدمة يوميًا، مع حدود شهرية حسب الباقة وحد أعلى عام قابل للضبط. تحتسب محاولات الفشل والإعادة ضمن الحجز. يجب تحديد سقف نقدي وتشغيل تنبيهات وقياس تكلفة إكمال مهمة كاملة؛ لا تُعرض حدود الطلبات للمستخدم كأنها عدد مشاريع مضمونة أو تكلفة ثابتة.

# 10 الباقات والقيود التجارية

| المعيار | Free | Solo | Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| السعر الشهري الموجود في الكود | 0 EGP | 249 EGP | 449 EGP |
| السعر السنوي الموجود في الكود | 0 EGP | 2490 EGP | 4490 EGP |
| حد المشاريع | 5 | 100 | 500 |
| التخزين | 500 MB | 5 GB | 20 GB |
| حد طلبات AI الشهري في الباقة | 10 | 40 | 100 |
| إزالة Made with SitoFolio | غير متاحة | متاحة | متاحة |
| صورة مشاركة مخصصة | بديل تلقائي | بديل تلقائي | متاحة |
| مشروع محمي بكلمة مرور | غير متاح | غير متاح | متاح |
| إعداد دومين مخصص | غير متاح | مستهدف بعد استكمال التشغيل | مستهدف بعد استكمال التشغيل |

الأسعار والفوائد تحتاج اعتمادًا تجاريًا قبل التحصيل. حدود AI الفعلية قد تقل بسبب السقف العام أو إعدادات البيئة، ويجب أن تشرحها الواجهة. لا يجوز بيع الدومين أو ميزة أخرى كخدمة تعمل قبل توصيل استضافتها واختبارها. تُوثق سياسة المشروعات المؤرشفة والوسائط المحذوفة والنسخ المنشورة في احتساب الحصة؛ لا تُترك هذه الحالات لاستنتاج المستخدم.

# 11 نموذج البيانات وحالات العمل

| الكيان | البيانات أو العلاقة الأساسية | قاعدة لا يجب كسرها |
| --- | --- | --- |
| المستخدم | بريد واسم وخطة وتحقق وملكية | كل قراءة وكتابة مقيدة بالمالك |
| مساحة العمل | بروفايل وأقسام ومشاريع وإعدادات وقيمة revision | الحفظ لا يستبدل مراجعة أحدث بصمت |
| المشروع والبلوك | بيانات وصفية ووسائط وترتيب وحالة وخصوصية | العرض يحترم الحالة والترتيب والإخفاء |
| الوسيط | مالك ونوع وحجم ومسار خاص وعلاقة بالمهمة | لا يُنشر لمجرد رفعه أو معرفة معرفه |
| مهمة الاستيراد | مصدر وملفات وحالة وتقدم ونتيجة ومراجعة | الإعادة والتأكيد لا يضاعفان الأثر |
| المنشور | slug وsnapshot ومراجعة وتاريخ | منفصل عن المسودة المتغيرة |
| رابط المراجعة أو إذن المشروع | رمز وصلاحية ونسخة أو مشروع | مؤقت ومقيد وغير صالح لما لا يخصه |
| الاستخدام والاشتراك | حجز طلبات وخطة وحالة مزود وأحداث webhook | حساب الحدود والتحصيل من بيانات مؤكدة |
| الرسالة والحدث | صاحب الموقع ونوع الفعل ووقت أو يوم | لا تُخلط بيانات الحسابات ولا تختلق أنشطة |
| اتصال خارجي أو دومين | صلاحية مشفرة أو تحدي ملكية وحالة | تحقق الاتصال لا يساوي اكتمال كل الخدمة |

التدفق المنطقي للاستيراد: رفع ثم انتظار ثم معالجة ثم مراجعة ثم إنشاء مسودات. للفشل والإلغاء وإعادة المحاولة انتقالات صريحة ومسموحة؛ تظهر أسماء تقنية مثل drive_queued وdrive_running داخليًا عند نسخ Drive. يسجل المطور كل انتقال ويمنع إنشاء النتائج من حالة غير صالحة أو مراجعة قديمة.

التدفق المنطقي للمحتوى: تعديل خاص ثم حفظ مسودة ثم معاينة ثم نشر snapshot. الحالة والخصوصية ليستا شيئًا واحدًا؛ مشروع Draft مع Public لا يُفترض ظهوره للزوار، ومشروع Published مع Private لا يصبح عامًا. تُختبر جميع التركيبات المهمة، بما يشمل الأرشفة وإلغاء النشر والحماية.

# 12 خريطة التنفيذ والتكاملات

## 12 1 البنية الحالية

المنتج خادم Node.js من دون إطار واجهة، وJavaScript وCSS في المتصفح، وSQLite، وعامل خلفي، ومحلل Python. الحد الأدنى الحالي Node.js 24 وPython 3.11. لا توجد حزم Node خارجية مطلوبة للتشغيل الحالي؛ حزم Python في product/requirements.txt. يعمل التطوير افتراضيًا على 127.0.0.1 والمنفذ 4180.

| الموقع | مسؤولية أساسية للمراجعة |
| --- | --- |
| product/web/interface.js وinterface.css | واجهة البداية والاستوديو والتكوين المتجاوب |
| product/web/signature-motion.js | انتقالات التكوين ومعرض التمرير وReplay وإيقاف الحركة |
| product/web/app.js وonboarding.js | المسارات ورحلة المستخدم والإعداد والاستيراد |
| product/web/public.js وportfolio-experience.css | تفاعل البورتفوليو وفصول المشاريع والحركة |
| product/server.mjs وsecurity.mjs | طلبات HTTP والصلاحيات والملفات العامة والتحقق |
| product/presentation.mjs وtemplates.mjs | العرض المشترك وتطبيق القالب |
| product/db.mjs وportfolio.mjs | الجداول ونموذج المساحة والتحقق والنشر |
| product/imports.mjs وuploads.mjs وextract.py | الرفع والتحليل والمراجعة وحدود الاستخدام |
| product/worker.mjs وworker-runtime.mjs | طابور الاستيراد والإشراف على العامل محليًا |
| product/connectors.mjs وdrive-import.mjs وwriting.mjs | الخدمات الخارجية وDrive والكتابة |
| prototype/dist | اعتماد فعلي للمحرر والموديل والأنماط؛ ليس نقطة تشغيل مستقلة |
| product/tests | نقطة بداية الاختبارات الآلية |
| product/example-work.public.json | بيانات أمثلة بمعرفات محلية بلا روابط المصادر الخاصة |

لا يحذف المطور prototype/dist لمجرد اسمه، ولا يستبدل أصول العرض الحالية بأرشيف آخر. GitHub يستضيف الكود، ولا يشغل الخادم والعامل وقاعدة البيانات. يمكن تحسين البنية تدريجيًا؛ أي انتقال إلى إطار جديد أو قاعدة مختلفة يحتاج سببًا وخطة ترحيل وتحققًا من تطابق السلوك.

## 12 2 مجموعات الواجهات البرمجية

هذه خريطة للمراجعة وليست توثيق OpenAPI مكتملًا. يوثق المطور الطرق وأجسام الطلب والاستجابة وأكواد الخطأ والصلاحيات لكل مسار، بما يشمل المسارات الديناميكية.

| المجموعة | أمثلة مسارات حالية | نقطة التحقق |
| --- | --- | --- |
| الجاهزية والإعداد | /health و/api/config | لا تتسرب أسرار؛ readiness إنتاجي أوسع من حياة الخادم |
| الهوية | /api/register وlogin وlogout وme | جلسة وتحديد معدل وعدم كشف الحسابات |
| الاستعادة والتحقق | /api/reset/request وcomplete و/api/verify/request وcomplete | رموز مؤقتة وبريد فعلي |
| المحتوى | /api/workspace و/api/assets و/api/templates/apply | ملكية وrevision وحدود الخطة |
| الاستيراد | /api/imports ومسارات المهمة والرفع والمراجعة والتأكيد | عزل وإعادة آمنة ونتائج ذرية |
| الخدمات | /api/google/start وcallback و/api/drive/files وdisconnect | state وPKCE وربط بالحساب الصحيح |
| المساعدة | /api/ai/draft و/api/palettes/extract و/api/cv | موافقة وحدود ونوع ملف وصلاحية |
| النشر | /api/publish وunpublish وreview-links | snapshot ومنع تسريب الخاص |
| العرض | /templates ومعاينة المالك و/s/slug وروابط المراجعة | وصول حسب نوع العرض والحماية |
| النشاط | /api/analytics و/api/inquiries و/api/account/export | بيانات صحيحة ومقيدة بالمالك |
| الفوترة | /api/billing/checkout وportal وwebhook | توقيع وتكرار وتسوية وخطة مؤكدة |
| الدومين | /api/domains و/api/domains/verify | ملكية واستكمال ربط واستضافة وTLS |

## 12 3 الخدمات المطلوبة وحالة جاهزيتها

• OpenAI لتحليل بصري وكتابة اختيارية؛ أسماء النماذج وإعداداتها تأتي من البيئة وتراجع وقت التنفيذ. الاشتراك في ChatGPT لا يهيئ مفاتيح هذا الخادم.

• Google Cloud لتسجيل Google وDrive. وصول المجلدات الحالي يعتمد نطاقًا يحتاج استكمال متطلبات التحقق المناسبة؛ لا يُفترض أن اختيار مجلد يتيح كل محتواه بصلاحية أضيق تلقائيًا.

• Resend هو محول البريد الحالي؛ يجوز تغييره مع الاحتفاظ بعقد السلوك واختبارات التسليم والفشل.

• Stripe هو محول الدفع الحالي، وليس قرارًا بأن الحساب التجاري مؤهل أو أن الإطلاق المالي جاهز. إذا تعذر استخدامه يعتمد بديل مناسب قبل التنفيذ المالي.

• Adobe Fonts اختياري عند إعداد Web Project مرخص. تبقى الخطوط المحلية المرخصة والبدائل مقروءة عند عدم الإعداد.

• الاستضافة تحتاج HTTPS وتخزينًا دائمًا خاصًا وخادمًا وعاملًا ومراقبة ونسخًا احتياطية؛ لم يُنشأ نشر إنتاجي ضمن نقطة البداية.

تسلم الإعدادات كأسماء متغيرات وملف مثال بلا قيم سرية. تُضبط الأسرار في بيئة الخدمة، ولا تدخل الواجهة أو PRD أو README أو التذاكر أو الصور أو سجلات الأخطاء.

# 13 الجودة والأداء والإتاحة

القيم الرقمية التالية أهداف قبول أولية مقترحة للخطة وليست نتائج تم قياسها. يثبت المطور جهاز وشبكة القياس وحجم المحتوى وعدد الجلسات، ويسجل أي تعديل عليها قبل اعتبارها التزامًا للإطلاق.

| المرجع | المتطلب | معيار التحقق المستهدف |
| --- | --- | --- |
| NFR01 | التجاوب | مراجعة 320 و390 و768 و1024 و1440 بكسل مع اتجاهي الهاتف؛ لا overflow غير مقصود |
| NFR02 | المتصفحات | Chrome وEdge وFirefox وSafari وإصدارات الموبايل المستهدفة؛ تُثبت المصفوفة بتاريخها |
| NFR03 | الإتاحة | كيبورد وفوكس وتسميات وقراءة شاشة وتباين وتكبير 200 بالمئة وتقليل الحركة؛ هدف المراجعة WCAG 2.2 AA |
| NFR04 | التحميل | هدف أولي LCP لا يتجاوز 2.5 ثانية على عينة وصفحات وشبكة متفق عليها |
| NFR05 | الاستجابة والاستقرار | هدف أولي INP حتى 200 ms وCLS حتى 0.1 على الصفحات الأساسية |
| NFR06 | الحركة | هدف 50 إلى 60 إطارًا في الثانية على جهاز مرجعي متوسط؛ توثيق التدهور والبديل الثابت |
| NFR07 | الحفظ | هدف ظهور تأكيد حفظ الخادم خلال ثانيتين بعد هدوء الإدخال على بيئة التجربة، باستثناء رفع الملفات |
| NFR08 | الاعتمادية | لا فقد محتوى مؤكد أو تكرار مشاريع عبر إعادة الطلبات والانقطاع؛ مسار تعافٍ واضح |
| NFR09 | تحميل الوسائط | صور مناسبة للحجم وlazy loading وملصق للفيديو؛ لا تحميل كل أرشيف الأمثلة مع الرئيسية |
| NFR10 | التشغيل | مراقبة الخادم والعامل والطابور والبريد والدفع والميزانية مع تنبيه قابل للتنفيذ |
| NFR11 | الاستعادة | هدف مقترح RPO حتى 24 ساعة وRTO حتى 4 ساعات؛ يثبت باختبار استعادة ويُعتمد حسب التكلفة |
| NFR12 | قابلية الصيانة | تشغيل من clone نظيف وتوثيق الإعداد والتحديث والترحيل والرجوع دون مفاتيح صاحب المشروع |

تُقاس واجهة خفيفة ومعرض قوالب وقصة طويلة ومساحة بها بيانات واقعية. نتيجة Lighthouse وحدها لا تغطي تجربة هاتف حقيقي أو قابلية استخدام المحرر. تشمل مراجعة الإتاحة مربعات الاختيار وترتيب الفوكس وقراءة حالات الحفظ وأخطاء النماذج والروابط المتراكبة في مشاهد الحركة.

مرجع الإتاحة هو WCAG 2.2، والهدف AA يتطلب مراجعة المعايير المنطبقة والرحلات كاملة، وليس البنود المختصرة في الجدول فقط. حدود LCP وINP وCLS تتبع إرشادات Web Vitals كأهداف للمئين 75 عندما تتوفر بيانات ميدانية كافية؛ تُفصل نتائج المختبر عن القياس الميداني. روابط المرجعين في القسم 20، ولا تعني الإشارة إليهما أن النسخة الحالية حققت المطابقة أو أهداف الأداء.

# 14 الأمان والخصوصية والتشغيل

## 14 1 متطلبات الأمان SEC

• SEC01 مراجعة جميع مسارات الحسابات والوسائط والملفات والتصدير وروابط المراجعة ضد الوصول إلى كائنات حساب آخر؛ لا تعتمد الحماية على إخفاء رابط.

• SEC02 مراجعة الجلسات والكوكيز وHTTPS وOrigin وCSRF وXSS وحقن الروابط والتحقق من المدخلات وتحديد المعدل، بما يشمل صفحة الدفع والنماذج العامة.

• SEC03 تشغيل تحليل الملفات داخل عزل فعلي بلا شبكة وبصلاحيات قليلة وحدود CPU وذاكرة ووقت وحجم ومخرجات، مع فحص وعزل الملفات المشبوهة. subprocess محلي أو متغير إعداد وحده ليس عزلًا.

• SEC04 حفظ ملفات العملاء خارج المسارات العامة، وربط كل عملية تخزين أو رابط موقع بالحساب والنسخة والصلاحية اللازمة. تتبع سياسة cache في الإخفاء والإلغاء والحماية.

• SEC05 إدارة أسرار ورموز OAuth مشفرة وتدويرها وسحبها، وحجب كلمات المرور والمحتوى والرموز من السجلات. لا تُسجل أجسام ملفات المستخدمين للمساعدة في التشخيص.

• SEC06 مراجعة التبعيات وحدود الملفات والأرشيفات والطلبات الكبيرة وحالات التزامن والتكرار قبل إطلاق عام.

• SEC07 نشر سياسة خصوصية وشروط استخدام وحقوق محتوى واحتفاظ وحذف وتواصل دعم، بعد مراجعتها للكيان والسوق المقصودين. لا تُكتب شهادة امتثال عامة اعتمادًا على هذا الـPRD.

## 14 2 المتطلبات التشغيلية OPS

ينشئ المطور بيئات تطوير وتجربة وإنتاج منفصلة بإعدادات وحسابات خدمة وبيانات مستقلة. لا تُنسخ حسابات المالك أو مستخدمين حقيقيين إلى نسخة عامة للتجربة. تتم اختبارات البريد والدفع في أوضاع اختبار قبل التحصيل أو الإرسال الفعلي للمستخدمين.

نسخة SQLite وعامل واحد قد تصلح لتجربة محدودة على خادم واحد إذا ثبتت الاستمرارية والنسخ والاستعادة وحدود الحمل. التوسع إلى عدة خوادم يحتاج خطة لقاعدة بيانات مثل PostgreSQL وتخزين كائنات وطابور وإيجارات مهام مناسبة؛ لا نضع SQLite مشتركة على ملف شبكة ونتوقع تعافيًا موزعًا.

يراقب التشغيل زمن الحفظ وأخطاء الخادم وحالة العامل وعمر أقدم مهمة والمساحة المتبقية وفشل البريد وwebhooks وتكلفة AI. لكل تنبيه مسؤول وخطوة تشخيص وتصعيد. النسخ الاحتياطية تشمل قاعدة البيانات والوسائط ومفاتيح التشفير اللازمة عبر تخزين آمن منفصل، وتُختبر الاستعادة على بيئة أخرى.

تتضمن خطة النشر إصدارات مرقمة وترحيلات قابلة للمراجعة وفحصًا بعد النشر وعودة إلى الإصدار السابق. تغيير قاعدة البيانات أو سياسات الملفات يحتاج نسخة احتياطية واختبار انتقال؛ الرجوع للكود وحده قد لا يرجع البيانات. تُوثق إجراءات تعطل العامل أو نفاد التخزين أو تجاوز ميزانية AI أو فشل مزود خارجي.

# 15 خطة الاختبار والتغطية

## 15 1 نقطة البداية

نجح 38 اختبارًا في النسخة المرجعية، وكذلك في نسخة مستقلة مأخوذة من الملفات المشتركة فقط. تشمل اختبارات قواعد الإعداد والحسابات والعزل والاستيراد والحدود والنشر والقوالب والحفظ وبعض حسابات الحركة. لا يغطي هذا العدد كل شكل أو بلوك أو مزود خارجي أو حمل إنتاجي أو قابلية استخدام.

يشغّل المطور الاختبارات من clone نظيف، ثم يربط كل متطلب بتجربة أو اختبار مناسب. يضيف اختبارات انحدار للأعطال المهمة، ولا يكتب اختبارًا يعيد صياغة التنفيذ فقط. قبول الشكل يحتاج مشاهدة فعلية، وقبول المزود يحتاج حساب اختبار حقيقيًا، وقبول الأداء يحتاج قياسًا موثقًا.

## 15 2 سيناريوهات قبول إلزامية

| الحالة | المراجع | التجربة والنتيجة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| QA01 | FR01 وFR02 | حساب جديد يصل إلى المحرر بمحتواه، دون بيانات مستخدم آخر |
| QA02 | FR02 | تأجيل الإعداد والرجوع وإعادة الدخول يستعيد آخر خطوة محفوظة |
| QA03 | FR04 | تجربة قالب بمحتوى الحساب لا تعدل المساحة أو تنشرها |
| QA04 | FR04 | تطبيق قالب مرتين لا يفقد المشاريع ولا يكرر الأمثلة |
| QA05 | FR04 وFR08 | القوالب العشرون تُراجع فرديًا بالمصفوفة في القسم 8 |
| QA06 | FR05 | صورة شفافة واسم طويل وشريط عملاء وأرقام اختيارية تحفظ وتظهر صحيحًا |
| QA07 | FR06 | قصة طويلة بكل أنواع البلوكات المطلوبة تحافظ على ترتيبها ووسائطها |
| QA08 | FR07 | حفظ ثم تحديث صفحة ثم إعادة فتح يستعيد آخر نسخة مؤكدة |
| QA09 | FR07 | تبويبان يعدلان نفس الحساب؛ لا استبدال صامت ولا فقد للمدخلات |
| QA10 | FR07 وFR08 | معاينة مشروع ثم Back to edit تعيد المشروع والسياق الصحيحين |
| QA11 | FR09 | PDF متعدد الصفحات وZIP ومجلد وصور تعطي أعدادًا وترتيبًا صحيحين |
| QA12 | FR09 وSEC03 | ملف تالف أو ضخم أو ZIP غير آمن يُرفض دون تسريب أو توقف الخدمة |
| QA13 | FR09 | انقطاع رفع ومعالجة ومغادرة الصفحة وإعادة فتح لا يكرر المكتمل |
| QA14 | FR09 | دمج وتقسيم ونقل وكفر مستقل وتأكيد مرتين تنتج مسودات واحدة صحيحة |
| QA15 | FR09 | Drive حقيقي مع إلغاء إذن وفشل جزئي وإعادة محاولة يحافظ على المكتمل |
| QA16 | FR10 | AI غير متاح أو بطيء أو بنتيجة غير صالحة يحافظ على الأصل والمسار اليدوي |
| QA17 | FR10 | حد الاستخدام وإعادة الطلب والتخزين المؤقت لا يتجاوزون الحجز أو يخلطون الحسابات |
| QA18 | FR11 | حفظ مسودة لا يغير المنشور؛ إعادة النشر تحدثه وإلغاؤه يوقف العام |
| QA19 | FR11 وSEC04 | رابط وسيط مباشر لا يكشف مشروعًا خاصًا أو محميًا أو محتوى خارج الصلاحية |
| QA20 | FR11 | رابط مراجعة منتهي أو ملغى لا يعرض النسخة؛ الدومين الحقيقي له HTTPS صالح |
| QA21 | FR12 | رسالة وزيارة وCV تنتج بيانات فعلية للحساب الصحيح وتحترم التعطيل |
| QA22 | FR13 | دفع وتجديد وفشل وإلغاء وتكرار webhook وتخفيض باقة بلا فقد العمل |
| QA23 | FR14 | تصدير وحذف وسحب ربط في بيئة اختبار يطابق السياسة المكتوبة |
| QA24 | MOT01 إلى MOT08 | تغيير سريع وReplay وMotion off وتقليل الحركة وكيبورد دون حالات عالقة |
| QA25 | NFR01 إلى NFR06 | جهاز حقيقي ومتصفحات ومقاسات مختلفة دون قص أو تعطل تفاعل |
| QA26 | NFR08 وOPS | قتل العامل وإعادة تشغيل الخادم واستعادة نسخة احتياطية لا يضيع المحتوى المؤكد |
| QA27 | SEC01 وSEC02 | حسابان ومستخدم غير مسجل ومدخلات ضارة لا يتجاوزون الملكية أو الصلاحيات |
| QA28 | NFR04 وNFR10 | قصة ثقيلة ومهمة طويلة وحمل متزامن بحد معلن مع قياسات وتنبيهات |

## 15 3 دليل إغلاق كل حالة

يسجل المطور رقم المتطلب والحالة، ونسخة الكود والبيئة والجهاز والمتصفح والبيانات المستخدمة، والخطوات والنتيجة المتوقعة والفعلية. يرفق تسجيلًا أو صورة عند الحاجة ونتيجة اختبار آلي إن وجد. النتيجة Pass أو Fail أو Blocked مع سبب وتاريخ، وليست «تمت المراجعة» بلا دليل.

تبدأ البلاغات بمدى الخطورة: P0 لفقد البيانات أو تسريبها أو توقف أساسي، وP1 لتعطل رحلة مهمة، وP2 لعيب جودة مؤثر، وP3 لتحسين غير مانع. خطورة البلاغ مختلفة عن ترتيب تنفيذ المراحل؛ الحركة ذات أولوية تصميمية عالية للمستخدم حتى لو لم يكن كل عيب فيها P0.

# 16 مراحل الاستكمال وبوابات القبول

لا تفرض الوثيقة مواعيد أو تكلفة لم تُقدر. يسلم المطور تقديرًا بعد مراجعة المستودع، مع مسؤوليات واعتماديات وخدمات مطلوبة ومخاطر. يمكن التوازي داخل المرحلة، لكن لا تُعلن مرحلة منتهية إذا بقي شرط قبولها غير محقق.

| المرحلة | نطاق العمل | المخرج المطلوب وشرط الانتقال |
| --- | --- | --- |
| R0 استلام وتدقيق | تشغيل نظيف ومراجعة الكود والميزات والاختبارات والاعتمادات | تقرير فجوات مرتبط بالـFR وخطة تنفيذ وتقدير ونقطة بداية محفوظة |
| R1 اعتماد الواجهة والحركة | واجهة SitoFolio أولًا ثم مراجعة القوالب واحدًا واحدًا | تسجيلات ومصفوفة عشرين قالبًا وموافقة ميخا على التكوين والحركة |
| R2 اكتمال الرحلات | المحرر والحفظ والمشاريع والاستيراد والمراجعة والنشر | نجاح الرحلات الأساسية والانقطاع والتعارض؛ لا P0 أو P1 مفتوح |
| R3 نسخة تجربة خاصة | استضافة تجريبية وعزل ملفات وتخزين وعامل وخدمات اختبار | رابط HTTPS قابل للتجربة الخارجية وتقرير أمان وأداء واستعادة |
| R4 استعداد تجاري | خدمات حقيقية وسياسات وحدود ودفع ودومين إذا سيباع | أدلة اختبارات المزودين واعتماد الأسعار وحدود الخدمة وخطة الدعم |
| R5 الإطلاق والتسليم | نشر مضبوط ومراقبة وعودة وتوثيق وتدريب | فحص بعد النشر وتسليم الوصول والإجراءات وإغلاق النطاق المعتمد |

قد تبدأ بعض مهام البنية الضرورية مبكرًا لتجنب تصميم رحلة لا يمكن تشغيلها. لا تُحصّل مدفوعات في R3 لمجرد أن الواجهة تعرض الباقات، ولا يساوي فتح الريبو للعامة إطلاق الخدمة.

## 16 1 قائمة الاستكمال ذات الأولوية

• قبل أي اختبار عام للرفع: عزل فعلي لتحليل الملفات وتخزين خاص وضبط أحجام وموارد ومراجعة وصول الحسابات.

• قبل اعتماد التصميم: موافقة واضحة على مشهدي الرئيسية، ثم لكل قالب، مع مقاسات وحالات حركة ومحتوى واقعي.

• قبل إغلاق الرحلة: حفظ وتعارض ورجوع من المعاينة وأرشفة وخصوصية وبلوكات كاملة واستيراد بمراجعة موثقة.

• قبل ربط خدمات حقيقية للمستخدم: Google والبريد وAI في بيئات اختبار، وإظهار حالة الإتاحة والفشل والحدود.

• قبل التحصيل: بوابة مناسبة وأسعار وسياسات ودورة اشتراك مجربة وميزات مدفوعة تعمل بالفعل.

• قبل الإطلاق: حذف وتصدير واستبقاء، ومراقبة ونسخ واستعادة ودعم وقياس حمل وأمان وإتاحة.

# 17 القرارات المفتوحة

القرار المفتوح لا يترك للمطور افتراضًا تجاريًا خفيًا. يقدم توصية وأثرًا وتقديرًا، ثم يسجل اختيار صاحب المنتج أو مسؤول التشغيل وتاريخه. لا يحتاج إعداد هذه الوثيقة إلى حسمها كلها الآن؛ يحتاج التنفيذ المتأثر بها إلى قرار قبل إغلاقه.

| المرجع | القرار | نقطة البداية أو التوصية للمناقشة | صاحب الحسم |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC01 | جمهور أول إطلاق وحجمه | تجربة خاصة محدودة قبل فتح تسجيل عام؛ العدد يحدد بعد اختبار الحمل | ميخا والمطور |
| DEC02 | الاستضافة ومكان البيانات | خادم وعامل وتخزين دائم وHTTPS؛ مزود وبلد وتكلفة لم تُعتمد | ميخا ومسؤول التشغيل |
| DEC03 | نطاق الدفع والأسعار | جدول الكود مقترح؛ اعتماد بوابة وأسعار وضرائب وسياسات قبل التحصيل | ميخا |
| DEC04 | العربية وRTL | واجهة المنتج إنجليزية حاليًا؛ تحديد مستوى دعم بورتفوليو عربي كامل | ميخا |
| DEC05 | ملفات الفيديو وGIF وOCR | تحديد ما يدخل أول إطلاق وما يؤجل مع رسالة صادقة في الواجهة | ميخا والمطور |
| DEC06 | الدومينات عند أول إطلاق | إكمالها إن كانت ميزة مباعة، أو إزالة الوعد وتعريف نطاق النسخة | ميخا ومسؤول التشغيل |
| DEC07 | نماذج AI والميزانية | تقييم جودة وتكلفة بسقوف نقدية؛ لا تثبيت اختيار بلا قياس | ميخا والمطور |
| DEC08 | الاحتفاظ والحذف والنسخ | مدة معلنة لكل فئة بيانات ومسار استجابة للحذف | ميخا ومسؤول التشغيل |
| DEC09 | حقوق أصول العرض | تأكيد حق نشر الأمثلة والخطوط والصور واستخدامها في المنتج التجاري | ميخا |
| DEC10 | دعم المحرر على الموبايل | مشاهدة ونشر وتعديلات أساسية لازمة؛ تحديد حدود الأدوات المتقدمة بوضوح | ميخا والمطور |
| DEC11 | سياسة تجاوز الباقة | منع إضافة جديدة مع حفظ الوصول للعمل القائم؛ اعتماد تفاصيل الحصة والفترة | ميخا |
| DEC12 | أهداف الأداء والاستعادة | اعتماد الجهاز والشبكة والحمل وRPO وRTO بحسب التكلفة | ميخا ومسؤول التشغيل |

# 18 تسليم المطور ومعنى اكتمال المشروع

## 18 1 أول تسليم بعد الاستلام

يسلم المطور تقريرًا يطابق كل مجال في القسم 4 مع الكود والتشغيل الفعلي، ويذكر الشاشات والأزرار والبلوكات غير المكتملة، وأخطاء البيانات والحفظ والخصوصية، والخدمات غير المتصلة، والديون التقنية التي تؤثر في الاستكمال. يصنف النتائج ويقترح خطة مرحلية بتقدير واعتماديات، بدل بدء إعادة كتابة شاملة أو إعلان اكتمال المشروع بعد مشاهدة الرئيسية.

## 18 2 شروط إغلاق ميزة

لا تُغلق الميزة إلا إذا طابقت متطلبها ومعايير قبولها، وعملت مع التحميل والفراغ والفشل والحدود، وحافظت على البيانات والصلاحيات، واجتازت التحقق المناسب في البيئة المستهدفة، وتوثقت طريقة تشغيلها. التغيير البصري يحتاج اعتماد ميخا. التغيير الذي يعتمد خدمة خارجية يحتاج دليلًا حقيقيًا عليها، لا اختبار مزود وهمي فقط.

## 18 3 شروط إغلاق المشروع في النطاق المعتمد

1. جميع متطلبات النطاق لها حالة نهائية ودليل؛ أي مؤجل مكتوب بأثره وبديله وموافقة واضحة، ولا يظل وعدًا ظاهرًا للمستخدم.

2. جميع الرحلات الأساسية ومصفوفة القوالب والأجهزة والحالات لها نتائج مراجعة، ولا توجد أخطاء P0 أو P1 مفتوحة. أخطاء P2 المقبولة مؤقتًا لها قرار ومالك وخطة.

3. اعتمد ميخا واجهة SitoFolio وحركتها والقوالب ضمن النطاق، دون استبدال ذلك بموافقة تقنية فقط.

4. تعمل الخدمات المعلنة، وحدود الباقات والأمان والحذف والاستعادة والخصوصية والدفع وفق النطاق المعلن.

5. توجد نسخة تجربة مستقلة، ونشر إنتاجي عندما يُعتمد الإطلاق، وفحص بعد النشر وخطة رجوع مجربة.

6. يمكن تشغيل المشروع من clone نظيف واستعادة بياناته من نسخة احتياطية؛ تُسلَّم الإجراءات والدليل ونتيجة الاستعادة.

7. يحتوي الريبو على الكود النهائي وتعليمات التشغيل ومتغيرات المثال وسجل التغييرات والاختبارات والقرارات، دون مفاتيح أو بيانات خاصة.

8. تكون حسابات الخدمات والدومين والاستضافة والفوترة والمستودع تحت ملكية صاحب المنتج، بصلاحيات مناسبة وتوثيق تجديد وسحب الوصول؛ لا تعتمد الخدمة على حساب شخصي غير مُسلَّم للمطور.

9. يُسلَّم سجل مشكلات معروف وخطة دعم وتنبيهات ومن يتحرك عند كل عطل، مع جلسة تسليم توضح تعديل المحتوى وتشغيل الخدمة وتحديثها.

اكتمال هذه الوثيقة لا يعني اكتمال المشروع. اكتمال المشروع هو تحقق البنود السابقة ضمن نطاق متفق عليه، مع أدلة وقبول صاحب المنتج.

# 19 قياس نجاح المنتج بعد التجربة

تُعتمد مقاييس أولية قبل التجربة بدل اختلاق أرقام نجاح: نسبة إكمال الإعداد، والزمن حتى أول معاينة مفيدة، ونسبة إنشاء أول مشروع ونشر أول نسخة، ونسبة نجاح الاستيراد وعدد مرات تعديل التجميع، وفشل الحفظ والتعارض، وتكلفة AI لكل مهمة مكتملة، ونسبة الإلغاء أو التعثر في الاشتراك.

هذه مقاييس منتج SitoFolio، وهي منفصلة عن إحصائيات زوار بورتفوليو المستخدم. يحدد المطور تعريف كل حدث ومقام النسبة ونافذة القياس والخصوصية والبيانات المستبعدة. لا توضع أهداف تحويل تجارية رقمية على أنها متحققة أو معتمدة قبل وجود تجربة وقرار تجاري.

# 20 المراجع وسجل التحديث

## 20 1 مراجع التنفيذ داخل المستودع

• README.md لتشغيل المشروع وهيكله والبيانات المستبعدة.

• docs/DEVELOPER-HANDOFF.md لخريطة استلام سريعة وأولويات المراجعة.

• product/DELIVERY-STATUS.md لحالة التنفيذ التاريخية والتكاملات والنواقص الإنتاجية. عند تعارض عبارة تاريخية مع الكود المرجعي أو هذه الوثيقة يُسجل التعارض ولا يُفترض أن الحالة القديمة هي الحالية.

• product/SETUP.md لإعداد الخدمات وحدود الاستيراد ومتطلبات التشغيل الآمن.

• product/DESIGN-REFERENCES.md ومذكرات product/reviews لقرارات التصميم ونطاق الجولات. الصور والتسجيلات الخاصة المشار إليها في المذكرات ليست ضمن الريبو العام.

• product/config.mjs وproduct/.env.example للحدود والمتغيرات المرجعية، وproduct/tests للاختبارات القائمة.

## 20 2 مراجع الحركة التي قدمها صاحب المنتج

• https://mkvision.studio/

• https://www.media-harbour.com/

• https://neutomni.com/

• https://www.wearebulletproof.com/

• https://www.stefanobg.com/

• https://kyoosangchoi.com/

• https://auge-xp.com/works/il-capo

## 20 3 مراجع الجودة والإتاحة

• WCAG 2.2 من W3C لمراجعة معايير الإتاحة ومستويات المطابقة https://www.w3.org/TR/WCAG22/

• Web Vitals من web.dev لتعريف مؤشرات التحميل والاستجابة والاستقرار وقراءة حدود الجودة https://web.dev/articles/vitals

## 20 4 تحديث الوثيقة

| الإصدار | التاريخ | التغيير |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 17 أكتوبر 2026 | توحيد النطاق الحالي والمتطلبات ومعايير القبول وخطة المراجعة والاستكمال والإطلاق |

عند تغيير نطاق أو حد أو قرار، يحدث المطور نسخة Markdown ثم نسخة Word، مع رقم إصدار وتاريخ وسبب وأثر على الاختبارات والخطة. لا تعدل حالة «متحقق» أو «معتمد» إلا بإضافة دليل أو قرار مرتبط بها.